WebSecScan
Die Leistung der Gruppe im 2.Sprint

---
Was waren die Ziele im 2. Sprint
Fertigstellen des MVP
  - Die Ausgabe von Nmap und Whatweb verschönern
Erstellung eines Datenbank Schemas
Ein Python Modul für die Datenbank
Eine History Seite
Einbinden eines Neuen Tools OWASP Zap
(Optional) einbindung eines Weiteren Tools

---
Was wurde im Sprint geschafft

---
Der Fertige MVP
Zwei Tools: Nmap und Whatweb
Eine Web Schnittstelle
  - Den Scan Starten mit Eingabe einer URL
  - Anzeigen der Tool Ausgabe in einer Tabelle

---
Datenbank
Erstellung eines Datenbank Schemas
Ein Python Modul als Datenbank Schnittstelle

---
OWASP Zap
Das Tool OWASP Zap als eigenes Python Modul
Anbindung an die Bestehende Datenbank

---
Das haben wir nicht geschaftt

---
Die Umsetztung der History Page wurde angefangen.
Doch der Datenbank Endpoint wurde noch nicht mit dem Frontend verbunden sowie die Struktur
Die History Page

---
Das Optionale Tool
Das Optionale Ziel wurde nicht Angefangen
Die zeitlichen Ressourcen reichten nicht aus